# БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА

# КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

## Від «18 »  червня  2021  року                                                        № 115

м. Березань

Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Березанської міської ради до роботи в осінньо-зимовий   період 2021/2022 року

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів  соціально-культурного призначення громади в умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 року, на виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 13.05.2021 № 287 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Березанської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити склад оперативного штабу з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Березанської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року згідно додатку 1.

- Затвердити план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Березанської міської  ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року згідно додатку 2.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Рябоконя О.П.

В.о. міського голови                         (підпис)                                      Руслан ХРУЛЬ

Додаток 1

до проєкту рішення

СКЛАД

оперативного штабу з  питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Березанської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року

| Рябоконь О.П. | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керівник штабу; |
| --- | --- |
| Кирда Р.А. | завідувач сектору з питань житлово-комунального господарства виконавчого комітету Березанської міської ради, секретар штабу; |
| Члени штабу: |
| Гура С.В. | начальник КП «Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської міської ради»; |
| Євфратов А.Є. | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управління Дереженергонагляду у Київській області |
| Загорулько О.В. | начальник відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради; |
| Іванчук Ю.А. | начальник КП «Міськводоканал виконавчого комітету Березанської міської ради»; |
| Клименко С.В. | начальник відділу культури Березанської міської ради; |
| Луценко В.В. | директор КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради»; |
| Матвієнко В.М | начальник фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради; |
| Рудовський Ю.О. | старший майстер експлуатаційної служби Переяслав-Хмельницької дільниці газового господарства (Баришівка) (за згодою); |
| Москаленко Л.А. | начальник управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради; |
| Окладний О.С. | начальник КП «Березанський комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської ради»; |
| Таран Т. П. | директор Березанського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| Харченко С.Г. | завідувач сектору надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради» |
| Яхно О.Г. | начальник КП «Житлово-побутове підприємство виконавчого комітету Березанської міської ради»; |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів     (підпис)                Іванна МОСІНЗОВА

Додаток 2

до проєкту рішення

ПЛАН

заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Березанської міської ради до роботи в осінньо-зимовий    період 2020/2021 року

- Провести обстеження та наліз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення та об’єктів соціально-культурного призначення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2021/2022 року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців.

Структурні підрозділи  виконавчого комітету Березанської міської ради, старостинські округи, комунальні підприємства, теплопостачальні організації

До 30.06.2021

- Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року згідно з графіками.

Структурні підрозділи  виконавчого комітету Березанської міської ради, комунальні підприємства, теплопостачальні організації

До 31.07.2021

- Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах  осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської

ради

До 01.09.2021

- Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів.

КП «Березанський комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської ради», КП «Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської міської ради»

До 01.11.2021

- Провести роботу з підприємствами не комунальної форми власності щодо залучення додаткової техніки, що може бути задіяна в ліквідації надзвичайних ситуацій під час снігових заметів.

КП «Березанський комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської ради»

До 01.11.2021

- Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

КП «Березанський комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської ради», КП «Житлово-побутове підприємство виконавчого комітету Березанської міської ради»,  КП «Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської міської ради»

До 01.11.2021

- Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-,  тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Сектор з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради, Переяслав-Хмельницька дільниця газового господарства (Баришівка), КП «Міськводоканал виконавчого комітету Березанської міської ради», теплопостачальні організації

До 01.10.2021

- Вжити заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами, установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом року

- Провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів з її погашення.

КП «Березанський комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської ради», КП «Міськводоканал виконавчого комітету Березанської міської ради», КП «Житлово-побутове підприємство виконавчого комітету Березанської міської ради»

До 01.09.2021

- Передбачити у бюджет Березанської міської територіальної громади  кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

До 01.07.2021

- Забезпечити контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального  періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  від 10 грудня 2008 року № 620/378.

Теплопостачальні підприємства, Переяслав-Хмельницька дільниця газового господарства (Баришівка)

До 01.09.2021

- Інформувати департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації  про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

Сектор житлово-комунального господарства виконавчого комітету Березанської міської ради

Щомісяця, 13 та 28 числа, до початку опалювального сезону 2021/2022 року

Заступник міського голови                                                                                               з питань діяльності виконавчих органів        (підпис)           Іванна МОСІНЗОВА