Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Березанської міської ради

від 2020 року № -VII

# Напрямки діяльності та заходи програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні**  **завдання)** | **Зміст заходів програми з виконання завдання** | | **Відповідальні за виконання** | | | **Строки виконання, роки** | | | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн.** | | | | | | | | | | | | **Очікуваний результат від виконання заходу** | | |
| **усього** | | | **2019 рік** | | | **2020 рік** | | **2021 рік** | **2022 рік** | | |
| **1. Організаційне та методичне забезпечення програми** |  | 1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів громади | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | | | | 2019 –2022 | | | - | | | - | | | - | - | | - | | | Створення та актуалізація автоматизованого реєстру технічного стану інформаційних ресурсів і робочих місць (комп’ютерної оргтехніки) громади | |
| 1.2. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань програми  інформатизації | Березанська міська рада, виконавчі органи Березанської громади | | | | 2019 –2022 | | | - | | | - | | | - | - | | - | | | Удосконалення нормативно правової бази інформатизації громади | |
| 1.3 Інформаційна підтримка та навчання в галузі інформатизації, консультації | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | | | | 2019 –2022 | | | 69,7 | | | - | | | 14,7 | 25,0 | | 30,0 | | | Підвищення якості та продуктивності роботи персоналу Березанської громади | |
| **2.Розвиток інформаційної системи електронного самоврядування громади** |  | 2.1. Розробка та впровадження централізованої системи підготовки та контролю виконання галузевих програм | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | | | | 2019 –2022 | | | 266,9 | | |  | | | 74,3 | 88,1 | | 104,5 | | | Створення єдиної інформаційної системи оптимізації планування галузевих програм та контролю їх виконання. | |
|  | 2.2. Розвиток (модульний) корпоративного веб-порталу, технічна підтримка тематичних вебсайтів міської ради та її виконавчих  органів, | | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради |  | 2019 –2022 | | | 151,7 | | |  | | | 36,7 | | | 53 | | | 62 | | | Розвиток якісного інформаційного забезпечення міської громади та органів місцевого самоврядування через мережу Інтернет. Забезпечення впорядкування інформації органів місцевого самоврядування та швидкого інформування нею споживачів засобами Інтернет. |
| 2.3Придбання серверної частини для системи електронного документообігу. | | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради |  | 2019 –2022 | | | 12,1 | | |  | | | 2,1 | | | 4,0 | | | 6,0 | | | Створення централізованої програмно-апаратної платформи для розміщення корпоративних міських сервісів електронного документообігу |
| **3. Створення**  **корпоративної комп'ютерної мережі міської ради та її виконавчих органів, технічна підтримка заходу** | 3.1. Налаштування та обслуговування мережевого обладнання для корпоративної комп’ютерної мережі  громади | | Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Березанської міської ради |  | 2019 –  2022 | | | 1181,8 | | | 29,1 | | | 306,1 | | | 378 | | | 468,6 | | | Створення захищеної комп'ютерної мережі між міською радою та її виконавчими органами. Обмін інформацією у захищеній комп’ютерній мережі між міською радою та її виконавчими органами.  Оптимальне використання інформаційних ресурсів міської ради, та наповнення їх інформацією |
| **4. Придбання засобів інформатизації, придбання та іх технічна підтримка** | 4.1. Придбання засобів інформатизації для міської ради та її виконавчих органів | | Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Березанської міської ради | | 2019 –  2022 | | | 2375,2 | | | 39,2 | | | 949,0 | | | 646,0 | | | 741,0 | | | Оснащення сучасною комп'ютерною та офісною технікою міської ради та її  виконавчих органів |
| **Всього по програмі:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | | | **4057,4** | | | **68,3** | | | **1382,9** | | | **1194,1** | | | **1412,1** | | |  |
| **Місцевий бюджет** | | | **3740,3** | | | **68,3** | | | **1065,8** | | | **1194,1** | | | **1412,1** | | |
| **Інші джерела\*** | | | **317,1** | | |  | | | **317,1** | | |  | | |  | | |

Секретар ради Олег СИВАК