Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Березанської міської ради

від 2020 року № -VII

# Напрямки діяльності та заходи програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні** **завдання)**  | **Зміст заходів програми з виконання завдання**  | **Відповідальні за виконання**  | **Строки виконання, роки**  | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн.**  | **Очікуваний результат від виконання заходу**  |
| **усього**  | **2019 рік**  | **2020 рік**  | **2021 рік**  | **2022 рік**  |
| **1. Організаційне та методичне забезпечення програми**  |  | 1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів громади  | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради  | 2019 –2022   | -  | -  | -  | -  | -  | Створення та актуалізація автоматизованого реєстру технічного стану інформаційних ресурсів і робочих місць (комп’ютерної оргтехніки) громади  |
| 1.2. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань програми інформатизації  | Березанська міська рада, виконавчі органи Березанської громади  | 2019 –2022  | -  | -  | -  | -  | -  | Удосконалення нормативно правової бази інформатизації громади |
| 1.3 Інформаційна підтримка та навчання в галузі інформатизації, консультації  | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради  | 2019 –2022   | 69,7 | -  | 14,7  | 25,0  | 30,0 | Підвищення якості та продуктивності роботи персоналу Березанської громади  |
| **2.Розвиток інформаційної системи електронного самоврядування громади**  |  | 2.1. Розробка та впровадження централізованої системи підготовки та контролю виконання галузевих програм  | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради  | 2019 –2022   | 266,9 |  | 74,3 | 88,1 | 104,5 | Створення єдиної інформаційної системи оптимізації планування галузевих програм та контролю їх виконання.  |
|  | 2.2. Розвиток (модульний) корпоративного веб-порталу, технічна підтримка тематичних вебсайтів міської ради та її виконавчих органів,  | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради |  | 2019 –2022   | 151,7 |  | 36,7 | 53 | 62 | Розвиток якісного інформаційного забезпечення міської громади та органів місцевого самоврядування через мережу Інтернет. Забезпечення впорядкування інформації органів місцевого самоврядування та швидкого інформування нею споживачів засобами Інтернет.  |
| 2.3Придбання серверної частини для системи електронного документообігу.  | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради |  | 2019 –2022   | 12,1 |  | 2,1 | 4,0 | 6,0 | Створення централізованої програмно-апаратної платформи для розміщення корпоративних міських сервісів електронного документообігу  |
| **3. Створення** **корпоративної комп'ютерної мережі міської ради та її виконавчих органів, технічна підтримка заходу**  | 3.1. Налаштування та обслуговування мережевого обладнання для корпоративної комп’ютерної мережі громади  | Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Березанської міської ради |  | 2019 –  2022  | 1181,8 | 29,1 | 306,1 | 378 | 468,6 | Створення захищеної комп'ютерної мережі між міською радою та її виконавчими органами. Обмін інформацією у захищеній комп’ютерній мережі між міською радою та її виконавчими органами. Оптимальне використання інформаційних ресурсів міської ради, та наповнення їх інформацією  |
| **4. Придбання засобів інформатизації, придбання та іх технічна підтримка**  | 4.1. Придбання засобів інформатизації для міської ради та її виконавчих органів  |  Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019 –  2022  | 2375,2 | 39,2 | 949,0 | 646,0 | 741,0 | Оснащення сучасною комп'ютерною та офісною технікою міської ради та її виконавчих органів  |
| **Всього по програмі:**  | **Загальний обсяг, у т.ч.**  | **4057,4** | **68,3** | **1382,9** | **1194,1** | **1412,1** |  |
| **Місцевий бюджет**  | **3740,3** | **68,3** | **1065,8** | **1194,1** | **1412,1** |
| **Інші джерела\***  | **317,1** |  | **317,1** |  |  |

Секретар ради Олег СИВАК